## Slide 1: تنظيم المشروع

## Slide 2: خطة البحث :
المقدمة :
المبحث الأول: مفهوم تنظيم المشروع واشكاله التنظيمية.
المطلب الأول: مفهوم تنظيم المشروع.
المطلب الثاني: الاشكال التنظيمية للمشروع.
المبحث الثاني: مزايا و عيوب الاشكال التنظيمية في المشروع واختيار الصيغة التنظيمية للمشروع.
المطلب الأول: إيجابيات الاشكال التنظيمية للشروع .
المطلب الثاني: سلبيات الاشكال التنظيمية للمشروع .
المطلب الثالث: اختيار الصيغة التنظيمية للمشروع .
الخاتمة :

## Slide 3: المقدمة
التنظيم هو أداة تستخدمها المنظمات في الوصول إلى أهدافها و قد تناولت الأدبيات في علم الإدارة موضوع التنظيم بالتفصيل و ركزت على كافة الجوانب المتعلقة بالمشاريع إنطلاقا من مرتكزات الأتية .
لم تعد الأشكال التقليدية التنظيمية المستخدمة في المنظمات ملائمة لإستخدامها في المشاريع لبيئة الأعمال المعاصرة والتي تتميز بالتعقيد الشديد والديناميكية العالية ففي هذه البيئة يتم طرح كم هائل من المنتجات والعمليات و الأفكار لمواكبة التغيير الدائم في رغبات الزبائن للحصول على رضاهم وهذا الأمر جعل الهياكل التنظيمية غير قادرة على الصمود أمام متطلبات التغيير وأصبح المدراء غير واثقين من قدراتهم من فهم الأنشطة و السيطرة عليها مما أوجد الحاجة إلى وجود أشكال تنظيمية مبتكرة تمكن المشاريع من النجاح في الوصول إلى أهدافها في بيئة الأعمال المعاصرة .
ما مفهوم التنظيم المشروع ؟ وما هي الأشكال التنظيمية للمشروع ؟

## Slide 4: المبحث الأول :مفهوم تنظيم المشروع و أشكاله التنظيمية. .المطلب الأول :مفهوم تنظيم المشروع .
التنظيم أداة تستخدمها المنظمات في الوصول الى أهدافها ويقصد بها تجميع الأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف وتقسيمها الى نشاطات فرعية وتجميعها في شكل وحدات إدارية والتنسيق بينها مع تحديد العلاقات الإدارية بينها والمتمثلة في السلطة والمسؤولية وخطوط الاتصال في شكل تنظيمي محدد.

## Slide 5: المطلب الثاني :الأشكال التنظيمية للمشروع .
يؤثر الهيكل التنظيمي في كفاءة عمل إدارة المشاريع فيعمل في غالبية على الاستعمال الأفضل للموارد فتتنوع الهياكل التنظيمية بين الهياكل الوظيفية وبين هيكل المشروع، مع وجود مجموعة من هياكل المصفوفة التي تجمع بين النمطين. وكل واحد من تلك الهياكل التنظيمية، يمكن أن يكون ملائما وفاعلا إذا تم فهم ميزاته ومساواته، وتم التعامل معها بشكل صحيح.

## Slide 6: هيكل التنظيم الوظيفي
التنظيم وفقا لهذا الشكل يكون المشروع تابعا لأحد الأقسام الوظيفية الأساسية في المنظمة. يحال تنفيذ المشروع على القسم الوظيفي الذي يكون أكثر تخصصا في طبيعة المشروع المطروح للتنفيذ لضمان نجاحه ودعمه. مثال : إذا ارادت كلية المجتمع إحداث درجة الماجستير في تخصص الإدارة العامة كمشروع فإن القسم المناسب لتولي المهمة هو قسم الإدارة العامة .
يوصف الهيكل التنظيمي الوظيفي التقليدي بالهيكل الهرمي، الذي يتم فيه تنظيم الأفراد وتجميعهم ضمن دوائر (أقسام) وظيفية، مثل: الموارد البشرية، والمالية، والإنتاج. يكون مجال المشروع محدودا ومقيدا بحدود القسم الوظيفي. فكل قسم له مدير مشروع يقدم تقاريره إلى رئيس القسم.

## Slide 7: الشكل -1 المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي

## Slide 8: تنظيم المشروع المستقل
عادة ما يكون هذا النوع من التنظيم منفصلا عن بقية أقسام المنظمة الأم فهو يعمل في شكل وحدة مستقلة بفريق فني مستقل وإدارة مستقلة ماليا، أما إداريا فهي مرتبطة بالمنظمة الأم فقط عبر التقارير الدورية وعن طریق مدیر المشروع. - تتفاوت درجة الاستقلالية من مشروع لآخر من الجانب الإداري والمالي والمحاسبي.

## Slide 9: الشكل 2

## Slide 10: تنظيم المصفوفة
يمثل هذا الشكل خليط من التنظيم الوظيفي والتنظيم المستقل. تتم الإستفاده من بعض ميزات التنظيم الوظيفي والمستقل والتخلص من بعض العيوب فيهما. يستخدم في المنظمات التي تعمل في مجالات مرتفعة التقنية .

## Slide 11: الشكل 3

## Slide 12: أنواع تنظيم المصفوفة
1- المصفوفة القوية: وتسمى كذلك مصفوفة المشروع، وتكون خصائصها اقرب الى المشروع المستقل، لكن مع بقاء العلاقة مع المنظمة الام. 2- المصفوفة الوظيفية: وتسمى كذلك المصفوفة الضعيفة، وتكون خصائصها اقرب الى المشروع الوظيفي، لكن يتمتع بجزء من استقلالية المشروع المستقل. 3- المصفوفة المتوازنة: خصائصها تقع بين النوعين السابقين.

## Slide 13: المبحث الثاني: مزايا و عيوب الاشكال التنظيمية في المشروع واختيار الصيغة التنظيمية للمشروع. المطلب الأول: إيجابيات الاشكال التنظيمية للشروع.
مزيا المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي
أ-توجد أقصى مرونة في استخدام العاملين فعند اختيار القسم الوظيفي المناسب لتولي المشروع، سيكون هذا القسم قاعدة لتسيير أعمال المشروع، ويصبح لدى الأفراد العاملين في هذا القسم خبرة تقنية أيضًا، ويتم تعيين الخبراء للمشروع بصورة مؤقتة.
ب-يمكن استغلال الخبراء الأفراد في العديد من المشروعات المختلفة، فيمكن تحويل الأفراد من وإلى المشروعات المختلفة بسهولة.
جـ-يمكن تجميع المتخصصين في هذا القسم الوظيفي ليشتركوا في المعرفة والخبرة.
د- يخدم القسم الوظيفي أيضًا كقاعدة للاستمرارية الفنية عندما يختار الأفراد ترك المشروع أو تختار المنظمة الأم ذلك.

## Slide 14: مزيا تنظيم المشروع المستقل
أ- يكون لمدير المشروع السلطة الكاملة على المشروع.
ب- يكون كل أعضاء قوة العمل في المشروع مسؤوليين مسؤولية مباشرة أمام مدير المشروع.
ت- يتصل مدير المشروع مباشرة مع الإدارة العليا للمنظمة الأم، وهذا يؤدي إلى تقصير خطوط الاتصال بين المشروع والمنظمة الأم.
ث- سرعة عالية في الاستجابة لمتطلبات العملاء وذلك لقدرة المدير على اتخاذ القرارات السريعة مباشرة ودون الرجوع إلى الإدارة العليا.
ج- المشروعات ذات التنظيم المستقل تكون بسيطة ومرنة، الأمر الذي يجعلها سهلة الفهم والتنفيذ.

## Slide 15: مزايا تنظيم المصفوفة:
أ- يكون المشروع هو نقطة التأكيد، فيتحمل فرد واحد وهو مدير المشروع مسؤولية إدارة المشروع، لإتمامه في الوقت المحدد وفي إطار التكلفة المحددة، وطبقًا للجودة والمواصفات الموضوعة. ويشترك تنظيم المصفوفة في هذه الميزة مع صيغة تنظيم المشروع المستقل.
ب- تقليل الازدواج اللازم بهيكل صيغة تنظيم المشروع المستقل، حيث في تنظيم المصفوفة يكون هناك استغلال أمثل لكافة الموارد البشرية والمادية والمالية.
ت- يوجد قلق أقل لدى فريق المشروع مقارنة بصيغة تنظيم المشروع المستقل.
ث- وتكون درجة الاستجابة للعملاء عالية.
ج- هناك ميل بالاتساق مع سياسات وممارسات وإجراءات المنظمة الأم.

## Slide 16: المطلب الثاني: سلبيات الاشكال التنظيمية للمشروع .
عيوب المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي
أ- العميل لا يكون بؤرة النشاط أو الاهتمام به.
ب- يميل القسم الوظيفي إلى الاهتمام بوظيفته وليس موجهًا للمشكلة أو للمشروع.
ت- لا توجد المسؤولية الكاملة لأي جهة عن فشل المشروع.
ث- لا يمكن تطبيقه في المشروعات الكبيرة المعقدة.
ج- قد لا تشكل أنشطة المشروع حافزًا للأفراد لتقديم مساهماتهم بالشكل الأمثل.

## Slide 17: عيوب تنظيم المشروع المستقل
1- الازدواج الكبيرة في الجهد في كل مجال من الموارد اللازمة للمشروع، سواء في الموارد البشرية أو الموارد المالية، حيث يجب أن يكون لكل مشروع مدير مالي مستقل في حين أن هذا المدير لا يعمل طيلة الوقت وهكذا أيضًا كباقي المديرين الآخرين ولباقي العاملين في الأعمال الكتابية للمشروع.
2- التنظيم المستقل يمنع إدارة المشروع من الاستفادة من الخبرات التقنية المتاحة في الوحدات التنظيمية الأخرى في المنظمة الأم.
3- يولد الإحساس بالقلق لدى أعضاء فريق العمل في المشروع، وذلك لأنهم دائمًا يشعرون بالقلق من الاستغناء عنهم عندما ينتهي العمل في المشروع.
4- يولد درجة من عدم الاتساق في طريقة تنفيذ السياسات المرسومة من قبل المنظمة الأم.

## Slide 18: : عيوب تنظيم المصفوفة
- إن تنظيم المصفوفة يؤدي إلى ظهور صراعات بين مديري المشروعات لسعي كل مدير للحصول على أفضل الموارد لضمان نجاح مشروعه ودون الاهتمام بتحقيق أهداف المنظمة الأم.
- إن تنظيم المصفوفة يؤدي إلى ضعف درجة تحكم إدارة المشروع بالقرارات التقنية التنظيمية فمثلاً القرارات التسويقية تبقى تحت سيطرة دائرة التسويق بينما يحتفظ مدير المشروع بسلطة تسيير المشروع
ويفتقد أحيانًا السلطة التفاوضية عند التفاوض للحصول على الموارد والتحكم في تواريخ التسليم.
- إن تنظيم المصفوفة يتعارض مع مبدأ إداري أساسي وهو الخروج على (وحدة الأمر) حيث يوجد للعاملين أكثر من رئيس، الرئيسي الوظيفي في المنظمة والرئيس الثاني هو مدير المشروع.

## Slide 19: المطلب الثالث: اختيار الصيغة التنظيمية للمشروع .
عناصر اختيار الصيغة التنظيمية للمشروع
تعريف المشروع :عن طريق صياغة الأهداف التي تحدد نوع المخرجات المرغوبة.
تحديد المهام الأساسية: تحديد المهام والأقسام الوظيفية في المنظمة الأم التي تصلح لإنجاز هذه المهام.
ترتيب المهام: حسب تتابع تنفيذها وتجزئتها إلى حزم عمل.
تحديد الوحدات : التي ستقوم بأداء حزم العمل في المنظمة الأم و تحديد الوحدات التي ستعمل معا.
خصائص المشروع : مستوى التقنية المطلوبة وطول مدة وحجم المشروع والمشاكل المتوقعة.

## Slide 20
اختيار الصيغة التنظيمية للمشروع
عندما تتضح ملامح الاختيار التنظيمي، حسب المهمات وحزم العمل والخصائص الأخرى التي تجمعت في وظيفة معينة فيكون الشكل الأنسب هو التنظيم الوظيفي، ام إذا تتقاطع مع مجموعة من الوظائف فيكون الشكل الأنسب هو تنظيم المصفوفة ، أما إذا كان من الصعب تنفيذها إلا بشكل مستقل فيكون الشكل الأنسب هو التنظيم المستقل

## Slide 21: الخاتمة
ان تنظيم المشروع ضرورة حتمية من اجل نجاح المشروع و تطويره بستخدام الشكل التنظيمي الأنسب لتنفيذ المشروع على وجهه الأنسب

## Slide 22: قائمة المراجع
مؤيد الفضل,تقييم إدارة المشروعات المتوسطة و الكبيرة
د,محمد قاسم القريوتي ,مبادئ الإدارة
د رياض مهدي كريم المواضيع الادارية