السلسلة الأولى

التمرين الأول :

يفكر أحد المستثمرين في انشاء مشروع صناعي و كانت البيانات المتاحة كما يلي :

أولا : التكاليف الاستثمارية ، و تشمل :

- أراضي بقيمة 100000 دج يتم حيازتها في السنة الأولى للانشاء علما أن فترة الانشاء تقدر ب ـ 3 سنوات .

- مباني و مرافق بقيمة 500000 دج توزع على سنوات الانشاء بنسبة : 30%في السنة الأولى ، 50% في السنة الثانية ، 20 %  في السنة الثالثة .

- أجهزة و معدات بقيمة 200000دج تنفق في السنة الثالثة .

- دراسات و بحوث متنوعة بقيمة 50000 دج تنفق في السنة الأولى للانشاء .

- مصاريف تأسيس تقدر بـ 20000 دج ينفق نصفها في السنة الأولى و الباقي ينفق بالتساوي في السنتين المتبقيتين.

ثانيا : تكاليف اتشغيل :

- اتكلفة المتغيرة للوحدة تقدر بـ 150 دج/ للوحدة

- تكاليف ثابتة سنوية تقدر بـ 500000 دج

- قسط الاهتلاك السنوي يقدر بـ 500000دج

ثالثا : المبيعات :

- قدرت الكمية المنتجة و المباعة سنويا خلال سنوت العمر الانتاجي لهذا المشروع على النحو التالي : 7500 طن خلال 03 سنوات الأولى ، و 9000 طن خلال السنوات المتبقية . كما حدد سعر البيع بـ 500دج/طن .

- القيمة المتبقية للمشروع في نهاية عمره الافتراضي تقدر بـ 100000 دج .

- يخضع المشروع لضريبة على الأرباح تقدر بـ 25% .

المطلوب :

- إعداد جدول التدفقات الاستثمارية .

- إعداد جدول التدفقات النقدية لسنوات العمر الانتاجي لهذا المشروع و المقدرة بـ 05 سنوات.

التمرين الثاني : تمثل البيانات التالية دراسة الجدوى الاقتصادية لأحد المشاريع الاستثارية ،حيث يتطلب هذا المشروع تكاليف استثمارية كالتالي:

- عقارات بقيمة 900000 دج.

- آلات بقيمة 2000000دج .

في أعلى طاقة انتاجية لهذا المقترح ، كانت تكاليف التشغيل السنوية كما يلي :

- مواد أولية 100000 دج.

- ساعات عمل متغيرة 4000 دج.

- رواتب 4000 دج

- مصاريف نقل 21000دج

- تكاليف ثابتة أخرى 11000 دج .

وفق هذه المعطيات فإن المشروع ينتج و يبيع سنويا (الطاقة  القصوى) 25000 جهاز بسعر 80/للوحدة . و كانت الطاقة الانتاجية الفعلية للمشروع 50 %خلال 04 سنوات الأولى ، و 90%  خلال السنة الأخيرة من العمر الانتاجي للمشروع.

- تقدر قيمة الضرائب على الأرباح بـ 50 % .

- يتم حساب قيمة اهتلاك الالات باستخدام طريقة القسط الثابت .

المطلوب :

- إعداد جدول إيرادات المبيعات.

- إعداد جدول التدفقات النقدية الصافية.