حل التمرين الأول من السلسلة الأولى :

- إعداد جدول التدفقات الاستثمارية :

| البيان | السنة 01 | السنة 02 | السنة03 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أراضي | 100000 | - | - | 100000 |
| مباني و مرافق | 150000 | 250000 | 100000 | 500000 |
| أجهزة و معدات | - | - | 20000 | 20000 |
| دراسات و بحوث | 50000 | - | - | 50000 |
| مصاريف تأسيس | 10000 | 5000 | 5000 | 20000 |
| المجموع | 310000 | 255000 | 305000 | 870000 |

- إعداد جدول التدفقات النقدية الصافية :

| البيان | سنة الانشاء | السنة01 | السنة02 | السنة 03 | السنة 04 | السنة 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| إيرادات المبيعات إيرادات أخرى | - - | 3750000 - | 3750000 - | 3750000 - | 4500000 - | 4500000 - |
| مج التدفقات النقدية الداخلة | - | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 4500000 | 4500000 |
| التكاليف الاستثمارية | 870000 | - | - | - | - | - |
| تكاليف ثابتة تكاليف متغيرة | - | 500000 1125000 | 500000 1125000 | 500000 1125000 | 500000 1350000 | 500000 1350000 |
| مج التدفقات النقدية الخارجة | - | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1850000 | 1850000 |
| صافي التدفق قبل AM و IBS | - | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2650000 | 2650000 |
| قسط الاهتلاك | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| صافي التدفق قبل الضريبة | - | 2025000 | 2025000 | 2025000 | 2550000 | 25520000 |
| الضريبة 25% | - | 506250 | 506250 | 506250 | 637500 | 637500 |
| صافي الربح | - | 1518750 | 1518750 | 1518750 | 1912500 | 1912500 |
| قسط الاهتلاك | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| CFnet | (870000) | 1618750 | 1618750 | 1618750 | 2012500 | 2012500 +100000 = 2112500 |